Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Sebastián Flores |
| --- | --- |
| Rut | 21.262.643-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Repuestos RS |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Ingeniería de Software, Arquitectura Web y Gestión de Bases de Datos. |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste... Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas. Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares y marcos de trabajo, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - El proyecto soluciona la necesidad de digitalización de un negocio de repuestos automotrices, transformándolo en una tienda 100% online capaz de competir en el mercado actual. - La integración de un motor de recomendación aporta un valor agregado sustancial, ya que aborda el problema de las ventas no concretadas por desconocimiento del cliente sobre repuestos complementarios. - Esto impacta directamente a los dueños del negocio al automatizar el "cross-selling" (venta cruzada), aumentando el ticket promedio de compra. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar una plataforma e-commerce desde cero, programando una interfaz de usuario fluida y un backend robusto capaz de soportar lógica de negocios compleja. Se abordará la problemática mediante la creación de un catálogo digital estructurado en SQL y un módulo programado en el servidor que evalúe el comportamiento de compra en tiempo real para desplegar sugerencias de artículos relacionados. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto exige la aplicación íntegra del ciclo de vida del software, requiriendo el uso intensivo de lenguajes de programación y diseño de arquitectura. La competencia de gestión de bases de datos relacionales es fundamental para estructurar eficientemente el inventario, los perfiles de usuario y las reglas lógicas que alimentarán el motor de recomendación, asegurando tiempos de respuesta óptimos. |
| Relación con los intereses profesionales | La construcción de este sistema demanda una inmersión total en la programación pura y el diseño del backend. Al integrar un algoritmo de recomendación, el desafío técnico se centra en el código, la lógica condicional y la optimización de consultas a la base de datos, áreas de máximo interés y dominio técnico. Este desarrollo constituirá una pieza clave en el portafolio profesional, demostrando capacidad para construir soluciones complejas y escalables. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es totalmente factible, ya que las herramientas tecnológicas a utilizar (entornos de desarrollo web y gestores de bases de datos) son de acceso libre y requieren únicamente de un equipo computacional estándar. El ecosistema de desarrollo actual cuenta con múltiples librerías nativas que facilitan la implementación de algoritmos de búsqueda y recomendación, optimizando los tiempos de programación durante el semestre. Como facilitador externo, la comunicación directa con los dueños del negocio permitirá levantar rápidamente las reglas lógicas de qué repuestos se asocian entre sí. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma e-commerce de repuestos automotrices con un motor de recomendación integrado basado en reglas lógicas, para digitalizar el proceso de venta y automatizar la venta cruzada (cross-selling). |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar la arquitectura del sistema utilizando el modelo de vistas 4+1 para documentar exhaustivamente la estructura lógica, física y de procesos del software. Modelar e implementar una base de datos relacional que soporte el catálogo de repuestos, perfiles de usuario y las reglas de compatibilidad de los productos. Desarrollar el backend y la lógica de negocios utilizando el framework Django para gestionar la API REST y el algoritmo de recomendación. Programar una interfaz de usuario reactiva en Angular que permita la navegación del catálogo, inicio de sesión y gestión del carrito de compras. Ejecutar pruebas de validación de software para asegurar el correcto flujo de compra y la precisión del motor de recomendaciones. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará mediante una metodología de desarrollo Híbrida. Para la fase inicial de ingeniería de requisitos y diseño de software, se utilizará un enfoque tradicional que permitirá estructurar formalmente el Modelo de Vistas 4+1 (Vista Lógica, de Desarrollo, de Proceso, Física y de Escenarios). Esto asegurará una documentación arquitectónica robusta antes de iniciar la codificación. Para la fase de construcción, se adoptará un enfoque ágil (basado en iteraciones o Sprints), permitiendo el desarrollo modular y en paralelo del Frontend en Angular y el Backend en Django.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Arquitectura y Base de Datos | Documento técnico que incluye el Modelo 4+1 y el Diagrama Entidad-Relación en SQL. | Es la base estructural del sistema, validando que el diseño lógico soporta el requerimiento del negocio. |
| Avance | Prototipo Funcional E-commerce (MVP) | Interfaz de inicio, login y catálogo en Angular, consumiendo la API inicial en Django. | Demuestra la viabilidad técnica y la correcta conexión e integración entre el Frontend y el Backend. |
| Final | Plataforma Completa y Motor de Recomendación | Software 100% funcional y desplegado, con el carrito y el algoritmo de venta cruzada operando. | Es el producto final que materializa el cumplimiento íntegro del objetivo general del proyecto. |
| Final | Informe Técnico de Calidad y Pruebas | Documento que detalla los casos de uso exitosos, métricas de respuesta y validación del código. | Certifica que la solución fue construida bajo estándares de calidad y seguridad propios de la ingeniería. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Arquitectura de Software | 1. Diseño Arquitectónico (Modelo 4+1) | Levantamiento de requisitos y diagramación de las 5 vistas del sistema. | Herramientas UML (Lucidchart/StarUML). | 3 semanas | S. Flores | El alcance de la vista de procesos podría requerir ajustes. |
| Gestión de Bases de Datos | 2. Modelado y Creación BD | Diseño del DER en SQL y configuración de tablas para productos y reglas del motor. | Motor SQL, Django Models. | 2 semanas | S. Flores | Crucial definir bien las relaciones para el motor de recomendación. |
| Desarrollo de Software | 3. Desarrollo Backend y API REST | Programación de la lógica en Django, seguridad de rutas y algoritmo de cross-selling. | Entorno Python, Django REST Framework. | 4 semanas | S. Flores | Desafío principal: optimizar los tiempos de consulta del motor. |
| Desarrollo de Software | 4. Desarrollo Frontend e Integración | Creación de componentes en Angular (Login, Catálogo, Carrito) y conexión con la API. | VS Code, Node.js, Angular, Bootstrap. | 5 semanas | S. Flores | Asegurar responsividad y correcto uso de las Floating Labels. |
| Ingeniería de Software | 5. Pruebas y Certificación de Calidad | Ejecución de pruebas unitarias al carrito y validación de las sugerencias del motor. | Entorno de pruebas locales, Postman. | 4 semanas | S. Flores | Requiere poblar la base de datos con un catálogo de prueba amplio. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.